Директору ООО «_____________»

______________

ПРЕТЕНЗИЯ

«___»  ____________ 20___ года между БОУ ________________________и обществом с ограниченной ответственностью «_________» заключен  договор на выполнение ремонтных  работ  №_________. В соответствии с условиями договора ООО «___________» приняло на себя обязательства выполнить ремонтные работы на объекте БОУ ________________.

В соответствии  со статьей 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный срок выполнения работы.  Подрядчик несет ответственность за нарушение  как начального  и конечного сроков выполнения работы.

Пунктом 1.3  договора предусмотрено начало выполнения работ с момента его заключения, то есть __________. Однако в нарушение указанного условия до настоящего времени ООО «___________» не приступило к выполнению работ и исполнению принятых на себя обязательств.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО «___________» не выполняет надлежащим образом принятые на себя обязательства, существенно нарушает условия договора, что само по себе является достаточным основанием для внесения ООО «______________»  в реестр недобросовестных  подрядчиков.

На основании пункта 8.3 договора Подрядчик в соответствии с требованием Заказчика уплачивает в случае нарушения сроков выполнения работ (в том числе начального) – неустойку в размере 0,1 % цены контракта за каждый день просрочки.

В соответствии с п.8.3 договора  Подрядчик несет ответственность в размере причиненных убытков в случае отказа Подрядчика от выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора, в том числе не преступлению к выполнению работ в установленный договором срок более чем на 10 дней, по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации, - штраф в размере 10 % цены договора.

В соответствии с пунктом 8.5 договора уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств или устранения нарушений.

Таким образом, размер штрафа составляет_______________руб. (расчет прилагается).

Размер неустойки на «___»_____2012 года составляет __________руб. (расчет прилагается).

На основании изложенного Вам надлежит   в срок до _________2012г. перечислить на р/с ______________Банк______________ сумму штрафа в размере________________ и сумму неустойки в размере ______. Общая сумма, подлежащая перечислению  составляет _______________ руб.

В противном случае  БОУ «______» вынуждено будет обратиться   в суд с иском о принудительном взыскании   штрафных санкций и внесения ООО «______» в реестр недобросовестных подрядчиков, при этом, Вы будете нести дополнительно расходы по судебным издержкам.

Директор БОУ______________